1. Phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW, lý do và phụ thuộc

Theo quy định, nhóm Must have không vượt quá 5 hạng mục. Dưới đây là bảng phân loại chi tiết:

| STT | Tên hạng mục backlog | Nhóm MoSCoW | Lý do ngắn gọn & Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must have | Thiếu tính năng này, hệ thống không thể định danh và quản lý người dùng mượn sách. - Phụ thuộc: Không có. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must have | Là chức năng cốt lõi để độc giả tìm thấy đầu sách cần mượn trên hệ thống. - Phụ thuộc: Không có. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must have | Nghiệp vụ trung tâm của toàn bộ hệ thống mượn sách online. - Phụ thuộc: Mục 1, Mục 2, Mục 10. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must have | Nếu thủ thư không thể cập nhật kho sách, hệ thống sẽ trống rỗng và không có dữ liệu cho độc giả tìm kiếm/mượn. - Phụ thuộc: Không có. |
| 4 | Gia hạn mượn sách online | Should have | Rất quan trọng nhưng nếu chưa có, người dùng có thể xử lý tạm thời bằng cách liên hệ trực tiếp với thủ thư. - Phụ thuộc: Mục 3. |
| 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) | Should have | Nâng cao trải nghiệm khi sách hết, nhưng MVP ban đầu có thể ưu tiên việc mượn sách trực tiếp trước. - Phụ thuộc: Mục 3. |
| 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách | Should have | Giúp giảm tỷ lệ quá hạn, nhưng người dùng có thể tự ghi nhớ thời gian trả sách hoặc kiểm tra thủ công. - Phụ thuộc: Mục 3. |
| 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | Should have | Tính năng hữu ích để theo dõi cá nhân, nhưng không bắt buộc phải có ngay trong phiên bản đầu tiên để vận hành cơ bản. - Phụ thuộc: Mục 1, Mục 3. |
| 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | Could have | Giúp tăng tính cộng đồng và tương tác, cắt đi ở giai đoạn đầu cũng không gây ảnh hưởng lớn đến luồng mượn sách. - Phụ thuộc: Mục 3. |
| 7 | Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) | Could have | Tính năng nâng cao giúp cá nhân hóa trải nghiệm, tuy nhiên hệ thống mới phát hành chưa tích lũy đủ dữ liệu hành vi. - Phụ thuộc: Mục 2, Mục 6. |
| 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | Could have | Tăng độ hỗ trợ trực tuyến, nhưng giai đoạn đầu có thể thay thế bằng kênh hotline hoặc email. - Phụ thuộc: Không có. |
| 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | Won't have (this time) | Thống nhất không đưa vào bản Release 1 vì hệ thống đã có sẵn tính năng đăng nhập/đăng ký truyền thống đáp ứng đủ nhu cầu, giữ lại trong backlog cho các bản sau. - Phụ thuộc: Không có. |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | Must have | Thiếu tính năng này, hệ thống không thể định danh và quản lý người dùng mượn sách. - Phụ thuộc: Không có. |
| 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | Must have | Là chức năng cốt lõi để độc giả tìm thấy đầu sách cần mượn trên hệ thống. - Phụ thuộc: Không có. |
| 3 | Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) | Must have | Nghiệp vụ trung tâm của toàn bộ hệ thống mượn sách online. - Phụ thuộc: Mục 1, Mục 2, Mục 10. |
| 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) | Must have | Nếu thủ thư không thể cập nhật kho sách, hệ thống sẽ trống rỗng và không có dữ liệu cho độc giả tìm kiếm/mượn. - Phụ thuộc: Không có. |

2. Product Backlog có thứ tự duy nhất từ 1 đến 12

Thứ tự dưới đây được sắp xếp tuân thủ nguyên tắc: nhóm Must lên trên cùng, tiếp theo là Should, Could, và Won't, đồng thời tuân thủ tuyệt đối các ràng buộc về phụ thuộc kỹ thuật và nghiệp vụ:

- Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) (Mục 10) — Cần có dữ liệu đầu vào trước tiên.

- Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả (Mục 1) — Cần định danh người dùng.

- Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (Mục 2) — Cần tính năng tra cứu cơ bản.

- Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) (Mục 3) — Chức năng cốt lõi của MVP (phụ thuộc 1, 2, 10).

- Xem lịch sử mượn sách của bản thân (Mục 9) — Nhóm Should, phụ thuộc vào việc đã có giao dịch mượn.

- Gia hạn mượn sách online (Mục 4) — Nhóm Should, mở rộng từ luồng mượn sách.

- Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) (Mục 5) — Nhóm Should, hỗ trợ khi kho hết sách.

- Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách (Mục 8) — Nhóm Should, hỗ trợ nhắc nhở người dùng.

- Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc (Mục 6) — Nhóm Could, tăng tương tác sau khi mượn.

- Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) (Mục 7) — Nhóm Could, tính năng nâng cao dựa trên dữ liệu tìm kiếm/đọc.

- Chat trực tiếp với thủ thư (Mục 11) — Nhóm Could, kênh hỗ trợ bổ sung.

- Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook (Mục 12) — Nhóm Won't have (this time), hoãn lại cho phiên bản sau.

3. Tự phản biện cho các hạng mục gây tranh cãi (Mục 7, 11, 12)

Đối với các hạng mục dễ gây tranh cãi như mục 7, 11 và 12, lập luận bảo vệ phương án phân loại được đưa ra như sau:

- Về mục 7 (Gợi ý sách theo sở thích cá nhân): Có ý kiến cho rằng nên đưa tính năng recommendation lên nhóm cao hơn (Should) ngay từ đầu để kích thích nhu cầu mượn sách của độc giả. Tuy nhiên, trong giai đoạn MVP (Release 1), hệ thống chưa có sẵn dữ liệu lịch sử hành vi và sở thích đủ lớn để thuật toán hoạt động hiệu quả, do đó việc xếp vào nhóm Could là hoàn toàn hợp lý để tập trung nguồn lực cho luồng nghiệp vụ cốt lõi.

- Về mục 11 (Chat trực tiếp với thủ thư): Một số quan điểm có thể tranh luận rằng đây phải là nhóm Should hoặc thậm chí Must vì thư viện sách giấy rất cần hỗ trợ trực tiếp khi phát sinh sự cố tại quầy hoặc trên hệ thống. Dù vậy, với quy mô phiên bản đầu tiên, đội ngũ có thể sử dụng các kênh liên lạc thay thế sẵn có như số hotline hoặc email để tiết kiệm thời gian phát triển kỹ thuật và chi phí vận hành.

- Về mục 12 (Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook): Có thể có người phản biện rằng tính năng đăng nhập mạng xã hội là tiêu chuẩn hiện đại giúp giảm tỷ lệ bỏ giỏ hàng hoặc từ bỏ đăng ký tài khoản. Song, vì hệ thống đã có sẵn hệ thống đăng ký truyền thống đáp ứng đủ nhu cầu định danh cơ bản và nhóm Must đã đạt giới hạn an toàn, tính năng này buộc phải xếp vào nhóm Won't have để bảo đảm tiến độ hoàn thành trong giới hạn 3 sprint.